## Slide 1
DeepSeek V4 MXFP8 整体实施路线
三线并行推进｜算子 → Runtime → 网络逐层交付｜项目里程碑以网络结果为主轴
阶段 1
基础能力准备
阶段 2 · 交付门
Dense 网络汇聚
阶段 3 · 交付门
MoE 网络汇聚
阶段 4 · 交付门
工程可用
阶段 5
逐步上线
阶段 6
持续优化
MindSpore
MXFP8 算子
真实计算能力
规格与基础算子
dtype · scale · 量化
Dense MatMul
Shape · 精度 · 异常
基础算子就绪
Dense 联调
并行推进 MoE
MoE 算子就绪
Grouped MatMul
分组量化 / 正反向
联合性能增强
1 通算融合
2 梯度累加融合
算子 + Runtime
上线问题支撑
阻塞问题修复
固化能力边界
持续优化
扩大融合覆盖
新增低精算子
MindSpeed
MXFP8 Runtime
封装、调度与支撑
契约与 Dense
Context / Recipe
Tensor · 算子调度
Dense Runtime
完整训练 step
并行推进 MoE
MoE Runtime
Expert / Grouped MM
Dense + MoE
工程化与性能
TP / EP · 日志
参与 1/2；3 缓存
Runtime
上线问题支撑
阻塞问题修复
固化支持范围
持续优化
进一步缓存复用
接入新增算子能力
DeepSeek V4
网络适配
项目汇聚主轴
基线、范围与配置
BF16 精度 / 性能基线
候选 / 实际覆盖
Dense / MoE 启停
不作为阶段 1 退出条件
Dense 网络汇聚
正反向 · 完整 step
启停验证
精度 / 显存 / 性能
MoE 网络汇聚
Expert / Grouped MM
Dense + MoE
主要 TP / EP 组合
工程可用
规模 · 精度 · 稳定性
端到端收益复验
验证 → ① 通算融合
→ ② 梯度累加
→ ③ 缓存/其余 → 工程可用
逐步上线
验证任务开启
扩大任务 / 规模
异常时关闭低精
持续扩展
扩大低精覆盖
接入更多网络
验证新增场景
阶段规则
阶段 1 退出：基础算子与 Dense Runtime 达到网络接入条件；
网络线不作为退出条件。
项目主轴
Dense 汇聚 → MoE 汇聚 → 端到端验证 / 性能增强
→ 工程可用 → 逐步上线